| ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHIẾU KIỂM SOÁT TIẾN ĐỘ LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

(Phiếu dành cho người hướng dẫn/sinh viên)

Họ tên sinh viên:  Nguyễn Lê Quốc Huy	 Số thẻ SV : 102220191

Tên đề tài ĐATN: SQLTuner - AI Assistant for Automating Database Performance Optimization

Họ tên người HD: TS. Ninh Khánh Duy	 Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin

| Tuần | Ngày | Khối lượng |  | GVHD ký tên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | đã thực hiện (%) | tiếp tục thực hiện (%) |  |
| 1 | 30/3-5/4 | - Khảo sát tài liệu tham khảo. - Phân tích yêu cầu hệ thống. | - Khảo sát các metrics đánh giá. - Xác định các chức năng cần xây dựng. |  |
| 2 | 6/4-12/4 | - Thiết kế các luồng hoạt động của hệ thống. - Thiết kế database, cấu trúc backend, frontend. (10%) - Xây dựng bộ API cơ bản cho các chức năng của hệ thống. (10%) | - Thiết kế giao diện hệ thống cho từng chức năng kết hợp cập nhật cấu trúc API theo từng chức năng. (50%) |  |
| 3 | 13/4-19/4 | - Triển khai cơ bản các chức năng: đăng nhập, tạo connection, chat interface, excute/explain/optimize sql, schema design. (40%) | - Tiếp tục hoàn thiện chức năng chính: chat interface, optimize sql. (10%) - Tìm hiểu các thông số cấu hình (configs) cho LLM để cải thiện độ chính xác và tốc độ phản hồi. (10%) |  |
| 4 | 20/4-26/4 | Duyệt lần 1: Đánh giá khối lượng hoàn thành _____ % : Được tiếp tục làm ĐATN □ Không tiếp tục thực hiện ĐATN □ |  |  |
| 5 | 4/5-10/5 | - Hoàn thiện chức năng chính: chat interface, optimize sql. (10%) | - Nghiên cứu các tập dữ liệu để đánh giá model. (10%) |  |
| 6 | 11/5-17/5 | - Triển khai chức năng đánh giá tổng hợp dựa trên bộ dữ liệu Spider. (10%) | - Tiếp tục hoàn thiện cơ chế đánh giá tổng hợp. (10%) |  |
| 7 | 18/5-24/5 | - Phát triển giao diện trực quan hoá dữ liệu hệ thống cho user và admin. (10%) | - Tổng quan các bộ số liệu của hệ thống để hoàn thiện cơ chế đánh giá và trực quan số liệu trên dashboard. (10%) |  |
| 8 | 25/5-31/5 | Duyệt lần 2: Đánh giá khối lượng hoàn thành _____ % : Được tiếp tục làm ĐATN □ Không tiếp tục thực hiện ĐATN □ |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  | Duyệt lần 3: Đánh giá khối lượng hoàn thành _____ % : Được tiếp tục làm ĐATN □ Không tiếp tục thực hiện ĐATN □ |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |